Муниципальное образование «Зональненское сельское поселение»

Администрация Зональненского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«12» сентября  2024г           	№ 241-КП

Об утверждении Положения о создании комиссии по осуществлению приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках реализации инициативного проекта «Асфальтирование (ремонт) дороги общего пользования по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Красивый пруд, ул. Центральная».

В рамках реализации на территории Зональненского сельского поселения, входящего в состав Томского района Томской области инициативного проекта «Асфальтирование (ремонт) дороги общего пользования по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Красивый пруд, ул. Центральная».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Положение о создании комиссии по осуществлению приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках реализации инициативного проекта «Асфальтирование (ремонт) дороги общего пользования по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Красивый пруд, ул. Центральная» согласно Приложению №1.

- Утвердить Акт приемки товаров (работ, услуг) в рамках реализации инициативного проекта Асфальтирование (ремонт) дороги общего пользования по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Красивый пруд, ул. Центральная» согласно Приложению №2.

- Утвердить состав комиссии по осуществлению приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках реализации инициативного проекта «Асфальтирование (ремонт) дороги общего пользования по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Красивый пруд, ул. Центральная», согласно приложению 3.

- Постановление Администрации Зональненского сельского поселения «114-КП от 31.05.2024г. «Об утверждении Положения о создании комиссии по осуществлению приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках реализации инициативного проекта «Асфальтирование (ремонт) дороги общего пользования по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Красивый пруд, ул. Центральная» считать утратившим силу.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  поселения

(Глава Администрации)				                                                Е. А. Коновалова

Исп. Е.И. Попова

В дело:01-03

924-140

- Приложение №1

к постановлению Администрации

Зональненского сельского поселения

от  12 сентября 2024 г. № 241-КП

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА «АСФАЛЬТИРОВАНИЕ (РЕМОНТ) ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО АДРЕСУ: ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОМСКИЙ РАЙОН, П.ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, МКР.КРАСИВЫЙ ПРУД»

- I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет понятие, цели создания, функции, порядок формирования и порядок деятельности комиссии по осуществлению приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках реализации инициативного проекта «Асфальтирование (ремонт) дороги общего пользования по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Красивый пруд, ул. Центральная» (далее - Комиссия).

2. В процессе осуществления закупок Комиссия взаимодействует с заказчиком, уполномоченным органом на определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для нужд заказчиков (далее - уполномоченный орган).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Зональненского сельского поселения, а также настоящим Положением.

- II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

4. Комиссия является действующим органом в рамках выполнения соглашения о предоставлении субсидии бюджету Зональненского сельского поселения, входящего в состав Томского района Томской области, на финансовую поддержку инициативного проекта.

5. Состав Комиссии формируется Заказчиком.

6. В состав Комиссии входят: председатель комиссии, члены комиссии, представители Администрации района, представители населения

- III. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

7. Основными задачами комиссии являются:

установление соответствия поставленных товаров (работ, услуг) условиям требованиям заключенного муниципального контракта;

подтверждение факта исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по передаче товаров, результатов работ и оказанию услуг Заказчику;

подготовка отчетных материалов о работе приемочной комиссии.

8. Для выполнения поставленных задач Приемочная комиссия реализует следующие функции:

-проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, на предмет соответствия указанных товаров (работ, услуг) количеству и качеству, ассортименту, годности, утвержденным образцам и изготовления, а также другим требованиям, предусмотренным муниципальным контрактом;

-проводит анализ представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отчетных документов и материалов, включая товарно-транспортные документы, накладные, документы изготовителя, инструкции по применению товара, паспорт на товар, сертификаты соответствия, доверенности, промежуточные и итоговые акты о результатах проверки (испытания) материалов, оборудования на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и государственного контракта (если такие требования установлены), а также устанавливает наличие предусмотренного условиями государственного контракта количества экземпляров и копий отчетных документов и материалов;

-при необходимости запрашивает у поставщика (подрядчика, исполнителя) недостающие отчетные документы и материалы, а также получает разъяснения представленным документам и материалам;

-по результатам проведенной приемки товаров (работ, услуг) в случае их соответствия условиям муниципального контракта составляет документ о приемке – акт приемки товаров (работ, услуг) (Приложение № 1 к Положению)

IV. РЕШЕНИЯ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

9. Приёмочная комиссия выносит решение о приёмке товара (работы, услуги) в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

10. Решения приемочной комиссии правомочны, если в работе комиссии участвуют не менее половины количества её членов.

11. По итогам проведения приемки товаров (работ, услуг) приемочной комиссией принимается одно из следующих решений:

-товары поставлены, работы выполнены, услуги исполнены полностью в соответствии с условиями муниципального контракта и (или) предусмотренной им нормативной и технической документации и подлежат приемке;

-по итогам приемки товаров (работ, услуг) выявлены замечания по поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг), которые поставщику (подрядчику, исполнителю) следует устранить в согласованные с Заказчиком сроки;

-товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны либо товары поставлены, работы выполнены, услуги исполнены с существенными нарушениями условий государственного контракта договора и (или) предусмотренной им нормативной и технической документации и не подлежат приемке.

12.Решение приемочной комиссии оформляется документом о приемке, который подписывается членами приемочной комиссии, участвующими в приемке товаров (работ, услуг) и согласными с соответствующими решениями приемочной комиссии. Если член приемочной комиссии имеет особое мнение, оно заносится в документ о приемке приемочной комиссии за подписью этого члена приемочной комиссии.

13. Документ о приёмке утверждается заказчиком.

14. Если приёмочной комиссией будет принято решение о невозможности осуществления приемки товаров (работ, услуг), то Заказчик, в сроки, определённые контрактом, направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приёмке.

- V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ

22. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Приложение №2

к постановлению Администрации

Зональненского сельского поселения

от  12 сентября 2024 г. № 241-КП

УТВЕРЖДАЮ

Глава поселения

(Глава Администрации)

_________________/ Е.А. Коновалова/

МП

«___» __________ 202__г.

Акт приемки товаров (работ, услуг)

в рамках реализации инициативного проекта

«асфальтирование (ремонт) дороги общего пользования по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Красивый пруд, ул. Центральная»

| - Место составления Акта |  |
| --- | --- |
| - Дата составления Акта | - «___» _________ 202__ г. |
| - Муниципальный контракт | - № ____ от «___»_________202__ г. |
| - Предмет муниципального контракта |  |
| - Наименование поставщика, юридический адрес |  |
| - Заказчик | - Администрация Зональненского сельского поселения |
| - Представители комиссии для оценки соответствия выполненных работ условиям соглашения сметной документации и инициативному проекту |  |

Требованиям муниципального контракта

Заключение комиссии _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

Акт составлен в 3 экземплярах.

Представители комиссии, осуществляющие проверку

Председатель комиссии:

Первый Заместитель Главы Администрации ___________________________Абрамова А.О.

Члены комиссии:

Заместитель начальника Управления

территориального развития

Администрации Томского района

Председатель комитета строительства, транспортной

инфраструктуры и связи-Зам.начальника Управления

территориального развития_____________________________________________Пчелкин А.А.

Руководитель инициативной группы_____________________________________ Сатаров Р.Н.

Представитель инициативной группы____________________________________ Быкова Н.В.

Заместитель Главы Администрации

по экономике и финансам ________________________________________________Попова Е.И.

Главный бухгалтер___________________________________________________Гончарова А.С

- Приложение 3

к постановлению Администрации

Зональненского сельского поселения

от 12 сентября 2024 г. № 241-КП

Состав комиссии для приемки поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг в рамках реализации инициативного проекта «асфальтирование (ремонт) дороги общего пользования по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Красивый пруд, ул. Центральная»

- Создать комиссию для приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках реализации проекта «асфальтирование (ремонт) дороги общего

пользования по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная станция, мкр. Красивый пруд, ул. Центральная» в составе:

- Председатель комиссии: Абрамова А.О. Первый Заместитель Главы Администрации;

- Члены комиссии:

- Пчелкин А.А. Председатель комитета строительства, транспортной инфраструктуры и связи - Зам.начальника Управления территориального развития;

- Сатаров Р.Н. Руководитель инициативной группы;

- Быкова Н.В. Представитель инициативной группы;

- Попова Е.И. Заместитель Главы Администрации по экономике и финансам;

- Гончарова А.С  Главный бухгалтер.

- Комиссии оценивать соответствие всех приобретаемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках реализации проекта.