Муниципальное образование «Зональненское сельское поселение»

Администрация Зональненского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«02» апреля  2025 г.                                                                                                              № 184/26/ОП

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке хозяйственного комплекса

к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования «Зональненское сельское поселение» к работе в отопительный период 2025-2026 годов, во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с  Порядком проведения оценки отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России 13.11.2024 №2234, а также в целях предупреждения аварийных ситуаций при работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования «Зональненское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Рекомендовать руководителям организаций, предоставляющих услуги по тепло-, электро-, газо- и водоснабжению, водоотведению, очистке стоков населению муниципального образования «Зональненское сельское поселение», обеспечить выполнение необходимого комплекса мероприятий по подготовке оборудования, зданий и сооружений жизнеобеспечивающих систем муниципального образования «Зональненское сельское поселение» к работе в отопительный период 2025-2026 годов.
3. Установить срок окончания работ по подготовке оборудования, зданий, сооружений, а также жилищного фонда и муниципальных учреждений к отопительному периоду - 1 сентября 2025 года.

4. Рекомендовать руководителям организаций коммунального комплекса, лицам, осуществляющим управление и (или) обслуживание жилищного фонда, а также руководителям муниципальных и государственных учреждений социальной сферы, при подготовке оборудования, зданий и сооружений к работе в отопительный период 2025-2026 годов обеспечить:
1) качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории муниципального образования «Зональненское сельское поселение», к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, и Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203;
2) выполнение требований и предписаний инспектирующих подразделений ресурсоснабжающих организаций, Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области;
3) проведение комплексного ремонта теплосилового оборудования подведомственных источников тепла по типовой номенклатуре;
4) проведение комплексного ремонта и (или) требуемой реконструкции оборудования внутренних систем отопления, закрытой и открытой схем горячего водоснабжения, бойлерных установок, систем холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения в зданиях и сооружениях, установку терморегуляторов, поверку приборов учета энергоресурсов;
5) проведение комплексной опрессовки тепловых сетей, внутренних систем теплопотребления и узлов управления с последующим заполнением систем водой;
6) наличие квалифицированного аттестованного персонала, обслуживающего весь комплекс подведомственного инженерного оборудования, зданий и сооружений под руководством инженерно-технического работника, персонально ответственного за техническое состояние зданий и сооружений, и (или) заключение договора со специализированной организацией на эксплуатацию (обслуживание) подведомственных зданий, сооружений и инженерного оборудования;
7) наличие аварийного запаса материалов и топлива;

5. Утвердить состав комиссий по проверке готовности к отопительному периоду 2025/2026:

1) комиссии по проведению оценки обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025 - 2026 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2) комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, задействованных в системе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения на территории муниципального образования, к работе в отопительном периоде 2025 - 2026 годов согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

3) комиссии по проведению оценки обеспечения готовности муниципальных учреждений - потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Зональненское сельское поселение», в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление образования администрации Томского района и департамент образования Томской области, к работе в отопительном периоде 2025 - 2026 годов согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

4) комиссии по проведению оценки обеспечения готовности муниципальных учреждений - потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Зональненское сельское поселение», в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет администрация Зональненского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6. Рекомендовать персональный состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности учреждений - потребителей тепловой энергии, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет Департамент здравоохранения Томской области, и расположенных на территории муниципального образования «Зональненское сельское поселение», к работе в отопительном периоде 2025 - 2026 годов согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии муниципального образования «Зональненское сельское поселение» к отопительному периоду 2025 - 2026 годов согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить Порядок работы комиссий по проверке готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (Приложение 8).

9.   Контроль по исполнению постановления оставляю за собой.

Глава администрации

(Глава поселения)                                                           Е.А. Коновалова

Приложение 1

к Постановлению администрации

Зональненского сельского поселения

От 02.04.2025 №184/26/ОП

ПЛАН

мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования

Зональненское сельское поселение к работе в отопительный период 2025 - 2026 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026гг. | Администрация Зональненского сельского поселения | Май-июнь |
| 2 | Проведение текущих ремонтов зданий и сооружений на объектах ЖКХ, котельного оборудования (Проведение режимной наладки котлов в котельных поселения). Ремонт тепловых сетей | МУП Томского района «Технополигон», АО «Томск РТС» Сетевая компания ТДСК | Июнь-август |
| 3 | Гидравлическое испытание теплосетей | МУП Томского района «Технополигон», АО «Томск РТС» Сетевая компания ТДСК | Июль |
| 4 | Ревизия запорной арматуры, при необходимости с заменой | МУП Томского района «Технополигон», АО «Томск РТС» Сетевая компания ТДСК | Июль-август |
| 5 | Осуществление мониторинга наличия нормативных запасов основного и резервного топлива, аварий и отключений на объектах ЖКХ и социальной сферы в период прохождения отопительного сезона | МУП Томского района «Технополигон», АО «Томск РТС» Сетевая компания ТДСК» | До 15.09.2025г |
| 6 | Завершить подготовку объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов | Администрация Зональненского сельского поселения | До 15.09.2025г |
| 7 | Подготовка паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов Зональненского сельского поселения | Администрация Зональненского сельского поселения | До 29.09.2025г |

- Приложение 2 к постановлению

администрации

Зональненского сельского поселения

От 02.04.2025 №184/26/ОП

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗОНАЛЬНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025 – 2026 ГОДОВ

Председатель комиссии:

| Е.А. Коновалова | – Глава администрации (Глава поселения) |
| --- | --- |

Заместитель председателя комиссии:

| А.О. Абрамова | – – Заместитель главы администрации; |
| --- | --- |

Секретарь комиссии:

| В.В. Загрядская | – – делопроизводитель администрации. |
| --- | --- |

Члены комиссии:

| М.Б. Козлова | – ведущий специалист администрации; |
| --- | --- |
| Б.В. Горяйнов | – заместитель технического директора по эксплуатации СП «Тепловые сети» АО «ТомскРТС» (по согласованию); |
| Н.В. Суходолов Р.Х. Валитов Я.А. Тюменцева | – директор СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» АО «ТомскРТС» (по согласованию); – технический директор ООО «Горсети» (по согласованию); директор МУП Томского района «Технополигон» |
| М.А. Филимонов А.Г. Глушков – | – директор МП ЗСП «СКС»; директор Сетевая компания ТДСК |
| С.В. Семянко | – Главный инженер Заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Томск» (по согласованию); |
| Е.О. Осипова А.Ю. Самсонов | – Государственные инспекторы Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, генерирующеми установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| П.Ю. Титов Ю.В. Калинюк С.А Бабанский А.Г. Глушков | – заместитель начальника Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (по согласованию); – начальник Департамента образования Томской области (по согласованию); – главный врач ОГАУЗ «Лоскутовская районная поликлиника» - Директор сетевая компания ТДСК (по согласованию) |

Для участия в заседаниях комиссии приглашается прокурор Томского района (по согласованию).

Приложение 3 к постановлению

администрации Зональненского сельского поселения

От 02.04.2025 №184/26/ОП

- Состав

комиссии ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, задействованных в системе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Томск»,

к работе в отопительном периоде 2025 - 2026 годов

| Е.А. Коновалова | – Глава администрации (Глава поселения) |
| --- | --- |

Заместитель председателя комиссии:

| А.О. Абрамова | – – Заместитель главы администрации; |
| --- | --- |

Секретарь комиссии:

| В.В. Загрядская | – – делопроизводитель администрации. |
| --- | --- |

Члены комиссии:

| М.Б. Козлова | – ведущий специалист администрации; |
| --- | --- |
| Е.О. Осипова А.Ю. Самсонов | – Государственные инспекторы Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, генерирующеми установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Единые теплоснабжающие организации | – руководители единой теплоснабжающих организации в проверяемой системе теплоснабжения, указанной в Схеме теплоснабжения МО «Зональненское сельское поселение» (по согласованию). |

А.Г. Глушков 	                  - Директор сетевая компания ТДСК (по согласованию)

- Приложение 4 к постановлению

администрации Зональненского сельского поселения

От 02.04.2025 №184/26/ОП

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ - ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗОНАЛЬНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»,

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ (СОБСТВЕННИКА) ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА И ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, К РАБОТЕ

В ОТОПИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 2025 - 2026 ГОДОВ

| Е.А. Коновалова | – Глава администрации (Глава поселения) |
| --- | --- |

Заместитель председателя комиссии:

| А.О. Абрамова | – – Заместитель главы администрации; |
| --- | --- |

Секретарь комиссии:

| В.В. Загрядская | – – делопроизводитель администрации. |
| --- | --- |

Члены комиссии:

| М.Б. Козлова | – ведущий специалист администрации; |
| --- | --- |
| Е.О. Осипова А.Ю. Самсонов | – Государственные инспекторы Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, генерирующеми установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Единые теплоснабжающие организации | – руководители единой теплоснабжающих организации в проверяемой системе теплоснабжения, указанной в Схеме теплоснабжения МО «Зональненское сельское поселение» (по согласованию). |

А.Г. Глушков 	                  - Директор сетевая компания ТДСК (по согласованию)

- Приложение 5 к постановлению

администрации Зональненского сельского поселения

От 02.04.2025 №184/26/ОП

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ - ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗОНАЛЬНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», В ОТНОШЕНИИ

КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ (СОБСТВЕННИКА)

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗОНАЛЬНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 2025 - 2026 ГОДОВ

| Е.А. Коновалова | – Глава администрации (Глава поселения) |
| --- | --- |

Заместитель председателя комиссии:

| А.О. Абрамова | – – Заместитель главы администрации; |
| --- | --- |

Секретарь комиссии:

| В.В. Загрядская | – – делопроизводитель администрации. |
| --- | --- |

Члены комиссии:

| М.Б. Козлова | – ведущий специалист администрации; |
| --- | --- |
| Е.О. Осипова А.Ю. Самсонов | – Государственные инспекторы Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, генерирующеми установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Единые теплоснабжающие организации | – руководители единой теплоснабжающих организации в проверяемой системе теплоснабжения, указанной в Схеме теплоснабжения МО «Зональненское сельское поселение» (по согласованию). |

А.Г. Глушков 	                  - Директор сетевая компания ТДСК (по согласованию)

- Приложение 6 к постановлению

администрации Зональненского сельского поселения

От 02.04.2025 №184/26/ОП

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ – ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ (СОБСТВЕННИКА) ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, И РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗОНАЛЬНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»,

К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 2025 - 2026 ГОДОВ

| Е.А. Коновалова – Глава администрации (Глава поселения). Заместитель председателя комиссии: А.О. Абрамова; – – Заместитель главы администрации;. Секретарь комиссии: В.В. Загрядская; – – делопроизводитель администрации.. Члены комиссии: М.Б. Козлова; – ведущий специалист администрации;. Е.О. Осипова А.Ю. Самсонов; – Государственные инспекторы Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, генерирующеми установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию);. Единые теплоснабжающие организации; – руководители единой теплоснабжающих организации в проверяемой системе теплоснабжения, указанной в Схеме теплоснабжения МО «Зональненское сельское поселение» (по согласованию).. |
| --- |
| С.А. Бабанский А.Г. Глушков | - главный врач ОГАУЗ «Лоскутовская районная поликлиника» - Директор сетевая компания ТДСК (по согласованию) |

Приложение 7 к Постановлению

администрации Зональненского сельского поселения

от 02.04.2025 №184/26/ОП

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее - Программа)

Объектами проверки являются теплопотребляющие установки, которые подключены к системе теплоснабжения, принадлежащие потребителям тепловой энергии, теплоснабжающим и теплосетевым организациям на праве собственности или ином законном основании.

1.Проверке подлежат теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также потребители тепловой энергии.

- Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов для потребителей тепловой энергии: с 19 августа по 15 сентября 2025 года.

- Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций: с 19 сентября по 29 сентября 2025 года.

- В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 годов проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

- устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- работоспособность защиты систем теплопотребления;

- наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- плотность оборудования тепловых пунктов;

- отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями в соответствии с Порядком проведения оценки отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России 13.11.2024 №2234, а также в целях предупреждения аварийных ситуаций при работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов,.

- В ходе проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2025/2026 годов в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

- наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организацию контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

- Сроки выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов (далее - паспорт) для потребителей тепловой энергии - не позднее 15 сентября 2025 года.

- Сроки выдачи паспорта для теплоснабжающих и теплосетевых организаций - не позднее 29 сентября 2025 года.

Приложение № 8

к Постановлению

администрации Зональненского сельского поселения

От 02.04.2025 №184/26/ОП

ПОРЯДОК

работы комиссий по проверке готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии

1. Порядок формирования и состав комиссий

- Комиссии являются коллегиальными органами.

- В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.

- В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

- В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Функции комиссий

  - Основными функциями комиссий являются:

- рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований, установленных в пунктах 4 и 5 Программы;

- проведение при необходимости осмотра объектов проверки;

- составление акта проверки готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов (далее

- акт);

- при наличии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний

(далее - Перечень) с указанием сроков их устранения;

- проведение повторных проверок;

- составление по результатам повторных проверок нового акта;

- составление паспорта готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов (далее - паспорт).