ТОМСКАЯ

ТОМСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ  ЗОНАЛЬНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 191

п. Зональная Станция						         «28» сентября  2011г.			                                                               50-е собрание II-ого созыва

Об утверждении программы

комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Зональненского сельского поселения на 2012-2017гг.

Руководствуясь п.5 ст.2 Федерального Закона №210-ФЗ от 30.12.2004г.

СОВЕТ ЗОНАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Зональненского сельского поселения на 2012-2017гг.

2.Опубликовать данное решение в официальном издании – «Информационный бюллетень Зональненского сельского поселения» и на официальном сайте Зональненского сельского поселения».

Председатель Совета 				И.О. Главы поселения

Зональненского сельского поселения		(Главы администрации)

___________________О.П. Полякова		__________________ А.Т. Гелоев

|  |  | Приложение к решению Совета Зональненского сельского поселения от 28.09.2011 №____ "Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Зональненскго сельского поселения на 2012-2017 гг." |
| --- | --- | --- |
| ПРОГРАММА |
| комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| Зональненского сельского поселения. |
| Наименование населённого пункта | Мероприятие | Кол-во/Мощность | Стоимость, тыс.руб. | Примечание |
| Водоснабжение. |
| п. Зональная Станция | Обустройство водозаборных скважин (в соответствии с выполненными проектами охранных зон). | 7 шт. | 350 | 2012-2013 |
| п. Зональная Станция | Замена и прокладка водопроводных сетей. | 1,69 км. | 3330 | 2012-2017 |
| п. Зональная Станция | Ремонт и утепление павильонов. | 5 шт. | 275 | 2012-2017 |
| п. Зональная Станция | Установка распределительного и мокрого колодцев на ВБ. | 2 шт. | 150 | 2012-2013 |
| п. Зональная Станция | Диспетчеризация и автоматизация водозаборных скважин. | 7 шт. | 355 | 2012-2017 |
| д. Позднеево | Замена и прокладка водопроводных сетей. | 0,4 км. | 365 | 2012-2017 |
| д. Позднеево | Строительство станции водоочистки (перенос с п. Зональная Станция). | 1 шт. | 450 | 2012-2013 |
| Итого по водоснабжению: | 5275 |  |
| Водоотведение. |
| п. Зональная Станция | Промывка канализационного коллектора. | 5,2 км. | 4160 | 2012-2017 |
| п. Зональная Станция | Ремонт колодцев. | 28 шт. | 126 | 2012-2017 |
| Итого по водоотведению: | 4286 |  |
| Теплоснабжение. |
| п. Зональная Станция | Капитальный ремонт тепловой сети - горячего водоснабжения. | 1,37 км. | 6894 | 2012-2017 |
| п. Зональная Станция | Режимно-наладочные работы на тепловых сетях. | 1 шт. | 150 | 2012 |
| п. Зональная Станция | Ремонт теплоизоляции сетей отопления и прокладка трубопроводов ГВС на жилые дома, ул. Солнечная, 1, 3, 5 д/с "Рябинка". | 0,7 км. | 1511 | 2012 |
| п. Зональная Станция | Установка теплосчётчиков на жилые дома. | 7 шт. | 1050 | 2012 |
| Итого по теплоснабжению: | 9605 |  |
| ТБО. |
| п. Зональная Станция | Ликвидация несанкционированных свалок. | 1шт. | 250 | 2012-2017 |
| Итого по ТБО: | 250 |  |
| Всего по поселению. | 19416 |  |